# 00 — Mandato de construcción y decisiones fundacionales de SellUp

## 1. Objetivo del documento

Este documento establece el mandato oficial de construcción de SellUp, define las decisiones estratégicas y técnicas que ya fueron aprobadas, y delimita los principios que deben guiar el diseño, documentación y desarrollo de la plataforma.

Su función es evitar que el proyecto vuelva a discusiones ya cerradas y asegurar que todas las decisiones posteriores se tomen sobre una base común.

Este documento responde a cinco preguntas:

- ¿Qué se decidió construir?

- ¿Por qué se eligió esta ruta?

- ¿Qué decisiones ya están cerradas?

- ¿Qué principios deben mantenerse durante la construcción?

- ¿Qué aspectos aún deben descubrirse y definirse progresivamente?

# 2. Nombre de la iniciativa

## Nombre del producto

# SellUp

## Descripción corta

SellUp es una plataforma comercial interna asistida por IA, diseñada para centralizar la operación de prospección, preparación, seguimiento y habilitación comercial del equipo de ventas de UBITS.

# 3. Decisión de negocio aprobada

Después del análisis del reto, la evaluación de alternativas y la presentación a stakeholders, negocio decidió avanzar con la siguiente ruta:

Construir SellUp como una plataforma ligera con interfaz propia, diseñada desde el inicio para escalar hacia una arquitectura de backend agentic propio.

Esta decisión implica:

- No construir la solución principalmente sobre n8n.

- No depender de Slack como única interfaz de interacción.

- No limitar la solución a un proyecto de Skills o asistentes conversacionales.

- No construir desde el primer día toda la complejidad de un backend agentic completo.

- Sí construir un producto operativo tangible, con experiencia visual, centralización de información, flujos claros y arquitectura evolutiva.

- Sí diseñar desde el inicio una plataforma capaz de acumular, recuperar y reutilizar contexto comercial e inteligencia generada, mediante una capa de memoria y recuperación inteligente —RAG o arquitectura equivalente— que permita mejorar continuidad, calidad de agentes y eficiencia de consumo de IA.

# 4. Tesis principal de construcción

SellUp debe construirse como un centralizador operativo comercial asistido por IA, donde cada empresa, cuenta o prospecto tenga un expediente vivo, avance por un flujo de trabajo propio, acumule memoria útil y active agentes o automatizaciones en los momentos correctos del proceso de ventas.

SellUp no debe concebirse como:

- Una colección de chats.

- Un listado de prompts.

- Un repositorio aislado de outputs de IA.

- Un CRM paralelo que reemplace a HubSpot.

- Una pantalla por agente sin una lógica de proceso.

- Un sistema donde cada agente empiece desde cero sin aprovechar el conocimiento previamente generado.

SellUp debe concebirse como:

- Una plataforma de operación comercial.

- Un pipeline inteligente de prospectos y cuentas.

- Un sistema que conecta datos, agentes, integraciones, memoria y actividad.

- Una capa de inteligencia y trazabilidad sobre el proceso comercial.

- Un producto que facilite el trabajo de vendedores, managers y líderes.

- Una solución capaz de reutilizar contexto global, memoria contextual por cuenta y outputs previos de agentes para mejorar la continuidad funcional entre etapas.

# 5. Principio de relación con HubSpot

HubSpot seguirá siendo la fuente comercial central para:

- Empresas.

- Contactos.

- Deals.

- Actividades comerciales.

- Pipeline de ventas.

- Reuniones y eventos asociados cuando aplique.

SellUp no busca reemplazar HubSpot.
 Su función es complementarlo mediante:

- Inteligencia comercial.

- Preparación del contacto.

- Enriquecimiento de empresas y decisores.

- Activación de agentes.

- Procesamiento post-reunión.

- Cotización y propuesta.

- Material de venta interna.

- Alertas y visibilidad operativa.

- Trazabilidad de ejecuciones de IA.

- Recuperación inteligente de contexto para que los agentes trabajen con la información más relevante disponible.

Principio clave:

HubSpot conserva la verdad comercial; SellUp organiza, enriquece, operacionaliza y reutiliza la inteligencia comercial alrededor de esa verdad.

# 6. Backend inicial y visión de escalabilidad

## 6.1. Backend inicial aprobado

El backend inicial de SellUp será:

# Supabase

Supabase se utilizará inicialmente para:

- Base de datos.

- Autenticación.

- Persistencia de usuarios.

- Estados de prospectos y procesos.

- Ejecuciones de agentes.

- Logs y auditoría.

- Configuraciones del sistema.

- Configuraciones de agentes.

- Registro de consumo de IA.

- Costos estimados por ejecución.

- Tablas operativas del pipeline SellUp.

- Estructura progresiva de roles y permisos.

- Referencias necesarias para relacionar cuentas, agentes, outputs, documentos y memoria contextual.

## 6.2. Supabase como decisión inicial, no como límite definitivo

La elección de Supabase no debe llevar a una arquitectura rígida o desechable.

La plataforma debe diseñarse para que, si el crecimiento, volumen o complejidad futura lo exige, pueda evolucionar hacia:

- Servicios backend más especializados.

- Orquestación agentic más avanzada.

- Colas o jobs externos.

- Servicios propios desacoplados.

- Arquitectura más robusta de eventos y automatizaciones.

- Una capa de memoria, recuperación de contexto y reutilización de conocimiento cada vez más sofisticada.

Principio clave:

Construir hoy con Supabase, pero diseñar de forma modular para no bloquear la evolución hacia un backend agentic propio, con capacidades de memoria y contexto reutilizable.

## 6.3. Memoria y recuperación inteligente de contexto como decisión fundacional

SellUp deberá contar con una capa de memoria y recuperación inteligente de contexto —RAG o arquitectura equivalente— que permita:

- Reutilizar conocimiento global y documentos comerciales aprobados.

- Recuperar información contextual acumulada por cuenta o prospecto.

- Reusar outputs previos de agentes cuando sigan vigentes.

- Evitar cargar contexto innecesario en cada ejecución.

- Mejorar la continuidad entre etapas del pipeline.

- Optimizar tokens y costos de IA.

- Aumentar la calidad y consistencia de los agentes.

Esta memoria no reemplaza la base de datos estructurada ni convierte todo en documentos semánticos. Su función es complementar la arquitectura de SellUp para que los agentes trabajen con el contexto adecuado, en el momento adecuado y con la profundidad necesaria.

El diseño detallado de esta capacidad se desarrolla en el documento oficial:

# 16 — Memoria RAG, gestión de contexto y optimización de tokens de SellUp

# 7. Autenticación y acceso

## 7.1. Método de autenticación

SellUp utilizará:

# Google OAuth

Los usuarios ingresarán con su cuenta corporativa de UBITS.

## 7.2. Restricción de dominio corporativo

La plataforma debe restringir el acceso a usuarios con correo corporativo autorizado de UBITS.

El dominio específico se validará durante la configuración técnica, pero el principio ya está aprobado:

No debe existir registro abierto para usuarios externos ni uso con cuentas personales.

## 7.3. Experiencia de acceso esperada

La pantalla de login debe ser simple y corporativa, con un CTA principal:

Continuar con Google

No se priorizarán en la primera versión:

- Registro con usuario y contraseña.

- Magic Link.

- Registro público.

# 8. Roles base y estrategia progresiva de permisos

## 8.1. Roles base identificados

SellUp partirá con estos roles generales:

- Administrador

- Vendedor / BD

- Manager comercial

- Líder comercial

## 8.2. Permisos en la primera fase

Durante la construcción inicial del MVP:

Todos los roles podrán acceder inicialmente a toda la solución, salvo que durante el diseño de un módulo se identifique una restricción evidente y necesaria.

Esta decisión evita bloquear el diseño del producto antes de entender con claridad:

- Qué módulos existirán finalmente.

- Qué responsabilidades reales tendrá cada rol.

- Qué acciones requieren restricción.

- Qué flujos necesitan aprobaciones o control.

## 8.3. Permisos progresivos por módulo

Los permisos no se definirán completamente al inicio.

A medida que se diseñe cada módulo, se deberá evaluar:

- Quién lo visualiza.

- Quién crea.

- Quién edita.

- Quién aprueba.

- Quién elimina.

- Quién configura.

- Quién puede ejecutar agentes.

- Quién puede ver costos, logs o información sensible.

- Quién puede consultar o administrar fuentes de conocimiento y memoria, si el diseño funcional posterior lo requiere.

Principio clave:

Los roles se conocen desde el inicio; los permisos se descubren y consolidan módulo por módulo durante la construcción.

# 9. Naturaleza del producto: centralizador operativo comercial con memoria contextual

SellUp debe pensarse inicialmente como un:

# Centralizador operativo comercial asistido por IA

La plataforma reunirá, alrededor de cada cuenta o prospecto:

- Información de empresa.

- Contactos.

- Decisores.

- Árbol de empresas.

- Presencia regional.

- Competidores.

- Análisis de cuenta.

- Speechs y mensajes comerciales.

- Reuniones.

- Confirmaciones y recordatorios.

- Seguimiento post-reunión.

- Cotizaciones.

- Business cases.

- Alertas.

- Actividad y trazabilidad.

- Ejecuciones de IA.

- Costos asociados.

- Estado de avance dentro de SellUp.

- Memoria contextual reutilizable para agentes y continuidad operativa.

La plataforma no solo debe almacenar información. Debe ser capaz de convertir esa información en memoria útil, para que una cuenta no sea una colección de registros aislados, sino un expediente que conserva contexto y lo pone al servicio de los siguientes pasos comerciales.

# 10. Entidad central del producto

La entidad funcional central de SellUp será:

# Cuenta / Empresa / Prospecto

Cada cuenta funcionará como un expediente comercial vivo.

Este expediente deberá permitir consultar y gestionar:

Cuenta / Empresa / Prospecto

├── Datos básicos

├── Origen del prospecto

├── Estado de avance SellUp

├── Contactos y decisores

├── Árbol de empresas / presencia regional

├── Competidores

├── Investigación comercial

├── Speechs generados

├── Reuniones agendadas

├── Confirmaciones y recordatorios

├── Insumos de Samu IA

├── Seguimiento post-reunión

├── Cotizaciones / propuestas

├── Business cases / presentaciones

├── Alertas asociadas

├── Actividad del usuario

├── Agentes ejecutados

├── Logs

├── Costos de IA asociados

└── Memoria contextual reutilizable de la cuenta

La memoria contextual asociada a cada cuenta deberá permitir, cuando aplique:

- Reutilizar hallazgos previos.

- Recuperar necesidades, objeciones y compromisos ya detectados.

- Aprovechar outputs válidos de agentes anteriores.

- Mantener continuidad entre investigación, preparación, reunión, propuesta y business case.

- Evitar que cada nuevo agente reconstruya desde cero el contexto de la cuenta.

Principio clave:

Cada cuenta en SellUp debe poder acumular contexto, trazabilidad y memoria útil para avanzar comercialmente con mayor inteligencia y menor reprocesamiento.

# 11. Pipeline inteligente de cuentas y prospectos

## 11.1. Hipótesis fundacional

SellUp contará con un pipeline visual de avance por cuenta o prospecto.

Este pipeline no debe ser únicamente un tablero decorativo.
 Debe representar:

- Estado real de la cuenta dentro de SellUp.

- Información ya generada.

- Agentes ejecutados.

- Acciones pendientes.

- Siguiente paso sugerido.

- Nivel de preparación comercial.

- Señales de continuidad contextual acumulada cuando aporten valor al avance.

## 11.2. Propósito del pipeline

El pipeline permitirá:

- Dar seguimiento a cada prospecto.

- Entender qué cuentas están listas para contacto.

- Identificar cuáles tienen reunión agendada.

- Detectar cuáles tienen seguimiento pendiente.

- Saber cuáles están en propuesta o venta interna.

- Mostrar a líderes el volumen de cuentas por etapa.

- Generar métricas de avance y cuellos de botella.

- Hacer visible que una cuenta puede avanzar con base en información, agentes y memoria ya construida.

## 11.3. Etapas aún por definir

Las etapas definitivas del pipeline se definirán dentro del proyecto durante el blueprint funcional.

Como hipótesis inicial, podrían existir estados como:

- Prospecto creado.

- Prospecto enriquecido.

- Inteligencia comercial lista.

- Preparado para contacto.

- Reunión agendada.

- Reunión procesada.

- Propuesta en curso.

- Venta interna habilitada.

- Cerrado, descartado o derivado a flujo comercial posterior.

Estas etapas no quedan cerradas en este documento; serán refinadas con criterio funcional.

# 12. Dos formas de incorporación de prospectos

SellUp deberá soportar dos vías de entrada al pipeline.

## 12.1. Creación manual de prospectos

El usuario podrá crear una empresa o prospecto manualmente, ingresando información mínima como:

- Nombre de la empresa.

- País.

- Sector, si lo conoce.

- Sitio web, si lo conoce.

- Responsable.

- Fuente u origen si aplica.

## 12.2. Automatización al crear un prospecto manual

Al guardar un prospecto manual, SellUp podrá ejecutar automáticamente, según la configuración definida, un flujo inicial de IA para:

- Enriquecer la empresa.

- Investigar información base.

- Identificar presencia regional.

- Buscar decisores.

- Detectar competidores.

- Preparar información inicial para revisión.

- Dejar disponibles outputs que puedan alimentar memoria contextual de la cuenta si serán reutilizables por agentes posteriores.

El objetivo es reducir pasos manuales innecesarios.

Principio clave:

Crear manualmente un prospecto no debe significar obligar al usuario a activar manualmente cada primer análisis. La plataforma puede ahorrar ese paso cuando la automatización esté habilitada.

## 12.3. Generación automática de prospectos con IA

El usuario también podrá solicitar la generación de prospectos por criterios como:

- País.

- Sector.

- Número de empresas deseadas.

- Perfil de compañía.

- Criterios de búsqueda adicionales.

SellUp podrá ejecutar un flujo que incluya:

- Generación inicial de empresas.

- Enriquecimiento.

- Normalización.

- Validación contra HubSpot.

- Investigación comercial inicial.

- Preparación para revisión del usuario.

- Persistencia de resultados que puedan sostener continuidad contextual si el prospecto avanza.

## 12.4. Automatización configurable

El nivel de automatización debe poder definirse progresivamente.

Por ejemplo:

- Solo generar prospectos.

- Generar + enriquecer.

- Generar + enriquecer + investigar.

- Generar + investigar + dejar listo para speech.

La configuración exacta se definirá cuando se diseñen:

- El módulo de Prospección.

- El módulo de Configuración de agentes.

- Las reglas de costo y consumo de IA.

- La forma en que ciertos outputs pasan a alimentar memoria contextual cuando realmente agregan valor.

# 13. Módulo de Configuración e Integraciones

SellUp deberá incluir un módulo administrativo de:

# Configuración e Integraciones

Este módulo será una pieza central de la plataforma.

## 13.1. Objetivo del módulo

Permitir administrar de forma progresiva y configurable:

- Integraciones externas.

- Proveedores de datos.

- APIs.

- Modelos de IA.

- Automatizaciones.

- Configuraciones de agentes.

- Variables operativas del sistema.

- Fuentes o configuraciones relacionadas con conocimiento reusable y memoria, cuando el diseño funcional posterior lo requiera.

## 13.2. Integraciones previstas

### CRM y operación comercial

- HubSpot.

### Comunicación y colaboración

- Slack.

- Google Drive.

### Reuniones y post-reunión

- Samu IA.

### Prospección y enriquecimiento

- Apollo.io.

- Lusha.

- Sales Navigator o una alternativa técnicamente viable que se valide en el proyecto.

- Otros proveedores futuros si se necesitan.

### Proveedores de IA

- Gemini.

- GPT / OpenAI.

- Claude.

- Otros proveedores que se validen a futuro.

## 13.3. Configuración de proveedores de IA

La solución no debe quedar amarrada conceptualmente a un único modelo.

Se debe diseñar para permitir, progresivamente:

- Elegir proveedor activo.

- Elegir modelo por tipo de agente o tarea.

- Registrar qué proveedor y modelo se usó en cada ejecución.

- Calcular costo estimado de IA según tarifas configurables.

- Optimizar o cambiar proveedor si el producto lo necesita.

- Evaluar qué tipo de contexto recuperado requiere cada agente para operar con mejor precisión y eficiencia.

# 14. Consumo de IA, tokens y costos

## 14.1. Decisión fundacional

SellUp debe registrar desde el inicio el consumo de IA generado por sus agentes y automatizaciones.

No debe dejarse para una fase tardía, porque después sería más difícil reconstruir el historial de costo real.

Esta decisión se conecta con otra decisión fundacional:
 SellUp deberá diseñar su uso de contexto de forma inteligente para evitar enviar información innecesaria a los modelos, optimizando así tokens, costos y calidad de las respuestas.

## 14.2. Datos mínimos a guardar por ejecución

Cada ejecución de IA debería registrar, cuando el proveedor lo permita:

- Usuario que disparó la acción.

- Rol del usuario.

- Agente ejecutado.

- Cuenta o prospecto asociado.

- Proveedor de IA.

- Modelo utilizado.

- Tokens de entrada.

- Tokens de salida.

- Tokens totales.

- Costo monetario estimado.

- Fecha y hora.

- Duración.

- Estado:

  - exitoso,

  - fallido,

  - parcial.

- Reintentos o regeneraciones si aplica.

- Contexto utilizado o referencias a memoria recuperada, cuando el diseño de agentes y trazabilidad lo requiera.

## 14.3. Lecturas futuras deseadas

Con esos datos, SellUp podrá mostrar progresivamente:

- Consumo total por período.

- Costo por usuario.

- Costo por agente.

- Costo por proveedor.

- Costo por modelo.

- Costo por cuenta o prospecto.

- Ejecuciones más costosas.

- Tendencias de gasto.

- Base para alertas de presupuesto futuras.

- Impacto de la recuperación selectiva de contexto en la eficiencia de consumo, si se decide medir más adelante.

# 15. Agentes oficialmente identificados

SellUp contempla inicialmente ocho capacidades/agentes:

- Generación y enriquecimiento de prospectos.

- Inteligencia de cuenta: árbol de empresas, decisores y competidores.

- Speech y preparación comercial.

- Confirmación y recordatorio de reunión.

- Seguimiento post-reunión y compromisos con insumos de Samu IA.

- Cotización y propuesta comercial.

- Business case y presentación ejecutiva para la venta interna de RR. HH. ante C-level.

- Alertas para managers y líderes.

Estos agentes podrán ejecutarse:

- Manualmente.

- Automáticamente por etapa.

- Automáticamente por evento.

- Mediante configuraciones progresivas del sistema.

Principio fundacional de operación de agentes:

Los agentes de SellUp no deben actuar como prompts aislados. Deben conectarse con el expediente de cuenta, reutilizar contexto relevante cuando exista, registrar trazabilidad y costos, y producir outputs que puedan alimentar etapas posteriores cuando corresponda.

Esto significa que, por ejemplo:

- Un agente de speech debería poder aprovechar inteligencia comercial ya generada.

- Un agente post-reunión debería poder entender contexto previo de la cuenta.

- Un agente de business case debería poder apoyarse en reunión procesada, propuesta vigente y conocimiento comercial relevante.

- Los outputs útiles de un agente podrán convertirse en insumo reutilizable para otros agentes, bajo reglas de vigencia y calidad definidas progresivamente.

# 16. Módulos funcionales: hipótesis inicial, no definición cerrada

Todavía no se define de manera definitiva la arquitectura funcional de módulos.

Como hipótesis inicial, SellUp podría incluir:

- Dashboard.

- Pipeline SellUp / Prospección.

- Empresas / Cuentas.

- Vista detallada de cuenta.

- Reuniones.

- Propuestas y cotizaciones.

- Business cases / venta interna.

- Actividad y auditoría.

- Configuración e Integraciones.

- Uso de IA y costos.

Estos módulos deberán revisarse, fusionarse, dividirse o reordenarse durante el blueprint funcional del proyecto.

La memoria RAG y la gestión de contexto no se plantean inicialmente como un módulo de navegación principal, sino como una capacidad transversal de arquitectura y producto que fortalece:

- El expediente de cuenta.

- Los agentes.

- La continuidad entre etapas.

- La calidad de outputs.

- La eficiencia de costos.

# 17. Aspectos que quedan por definir dentro del proyecto

Este documento no cierra todavía:

- Arquitectura final de módulos.

- Etapas definitivas del pipeline.

- Alcance exacto del MVP 1.

- Modelo de datos detallado de Supabase.

- Reglas finales de roles y permisos por módulo.

- Stack de frontend.

- Nivel de automatización por agente.

- Qué integraciones entran en el MVP y cuáles quedan posteriores.

- Qué modelo de IA se utiliza inicialmente.

- Qué proveedor se prioriza para enriquecimiento de prospectos.

- Qué dashboards se construyen primero.

- Qué profundidad de memoria selectiva y recuperación de contexto debe implementarse en el MVP inicial.

- Qué contenidos se indexan o recuperan en cada fase del producto.

- Qué decisiones técnicas se tomarán sobre RAG, embeddings, chunking o arquitectura equivalente.

Todos estos puntos deberán resolverse progresivamente dentro del Proyecto SellUp.

# 18. Reglas de construcción que deben guiar el proyecto

Durante el diseño y desarrollo de SellUp se deberán respetar estas reglas:

- No reabrir la decisión de solución aprobada.
 La ruta es plataforma ligera escalable a backend agentic propio.

- No construir módulos sin entender el flujo funcional.
 Primero se define, luego se diseña, luego se implementa.

- No diseñar una matriz rígida de permisos antes de entender cada módulo.
 Los permisos se afinan progresivamente.

- No quemar en código lo que deba ser configurable.
 Especialmente APIs, proveedores de IA, parámetros de agentes, automatizaciones y decisiones de recuperación de contexto que deban ajustarse con el tiempo.

- No convertir SellUp en un reemplazo desordenado de HubSpot.
 SellUp complementa y operacionaliza.

- No dejar trazabilidad para después.
 Actividad, logs, ejecuciones de agentes, contexto utilizado cuando aplique y costo de IA deben pensarse desde el inicio.

- No sobreautomatizar sin control.
 Hay que distinguir qué puede correr solo, qué requiere revisión y qué debe quedar configurable.

- No construir el MVP como solución desechable.
 Debe ser ligero, pero evolutivo.

- No diseñar agentes desconectados de la memoria del producto.
 Cuando una tarea dependa de conocimiento previo, SellUp debe recuperar el contexto relevante en lugar de reiniciar el razonamiento desde cero.

- No inflar prompts con información innecesaria.
 La plataforma debe buscar continuidad funcional y eficiencia económica mediante recuperación selectiva de contexto.

- No convertir la memoria RAG en una base paralela sin gobierno.
 La memoria debe complementar los datos estructurados, operar con criterios de vigencia y servir a la continuidad comercial.

# 19. Conclusión ejecutiva

SellUp inicia su etapa de construcción con una decisión clara:

UBITS construirá una plataforma ligera de operación comercial asistida por IA, con backend inicial en Supabase, login corporativo con Google, centralización por cuenta/prospecto, pipeline inteligente, agentes activables y automatizables, integraciones configurables, memoria y recuperación inteligente de contexto, y trazabilidad de consumo de IA, diseñada desde el inicio para evolucionar hacia una arquitectura de backend agentic propio.

SellUp deberá permitir que cada cuenta acumule no solo información, sino memoria útil y reutilizable, conectando el trabajo de agentes, módulos y usuarios a lo largo del proceso comercial.

La plataforma se construirá de manera progresiva, cuidando cuatro principios centrales:

- Operación comercial clara.

- Arquitectura evolutiva.

- Trazabilidad y control de costos.

- Continuidad inteligente del contexto para mejorar agentes y experiencia de producto.