# 22 — Validación funcional y decisiones de diseño antes de mockups del MVP de SellUp

## 1. Objetivo del documento

### 1.1. Propósito de la validación funcional previa a mockups

Este documento define la revisión estratégica que SellUp debe realizar después de haber aprobado los:

# 21 — Wireframes funcionales del MVP de SellUp

y antes de avanzar hacia:

- Mockups visuales de mayor detalle.

- Prototipos navegables.

- Definición del modelo de datos definitivo del MVP.

Su propósito es evitar que el proyecto avance a una fase de diseño visual o estructuración técnica sobre supuestos funcionales que todavía no hayan sido suficientemente contrastados.

El documento no reabre el MVP, la arquitectura funcional ni la navegación ya aprobada.
 Se concentra en responder:

- Qué está suficientemente cerrado.

- Qué decisiones de experiencia siguen abiertas.

- Qué hipótesis deben validarse con usuarios internos o stakeholders.

- Qué decisiones pueden resolverse directamente durante diseño UI.

- Qué pantallas y recorridos conviene prototipar primero.

- Qué criterios deben cumplirse para avanzar con seguridad a la siguiente fase.

### 1.2. Relación con el Documento 21 — Wireframes funcionales del MVP

El Documento 21 definió wireframes funcionales de baja fidelidad para:

- Pipeline SellUp / Prospección.

- Creación manual de prospecto.

- Generación de prospectos por lote.

- Revisión de lote generado.

- Empresas / Cuentas.

- Expediente de cuenta.

- Inteligencia comercial.

- Speech / preparación comercial.

- Uso de IA y costos.

- Configuración e Integraciones.

Además, estableció:

- Jerarquía de información por pantalla.

- CTAs principales.

- Acciones contextuales.

- Tratamiento de estados, subestados, errores y regeneraciones.

- Rutas de navegación entre vistas.

- Wireframes textuales de baja fidelidad.

Este Documento 22 no modifica esos wireframes; los somete a una revisión estratégica para decidir qué debe validarse antes de diseñar visualmente.

### 1.3. Qué problema busca evitar este documento

Este documento busca evitar cinco riesgos comunes:

- Diseñar mockups visuales sobre flujos que aún generan dudas de comprensión.

- Convertir decisiones funcionales no validadas en layouts aparentemente “cerrados”.

- Avanzar al modelo de datos definitivo sin haber probado que la experiencia propuesta es clara.

- Sobrecargar pantallas con información que podría simplificarse antes de UI.

- Invertir esfuerzo visual o técnico en estructuras que luego deban replantearse por falta de validación temprana.

### 1.4. Qué decisiones debe dejar listas

Este documento debe dejar definidos:

- Las decisiones ya cerradas que no deben reabrirse.

- Las decisiones abiertas que requieren validación con usuarios internos o stakeholders.

- Las decisiones abiertas que pueden resolverse internamente durante diseño UI.

- Las hipótesis de UX más críticas del MVP.

- Los wireframes que conviene validar antes de avanzar.

- Un plan mínimo de validación interna.

- Los primeros recorridos conectados que deben prototiparse.

- Los criterios de salida para pasar a mockups.

- La recomendación oficial del siguiente paso del proyecto.

### 1.5. Qué no define todavía

Este documento no define:

- Mockups visuales.

- Layouts finales.

- Componentes UI.

- Sistema visual de estados, badges o alertas.

- Copy definitivo.

- Modelo de datos.

- Tablas de Supabase.

- Diseño técnico.

- Implementación.

- Validación cuantitativa extensa.

- Plan de research formal de largo alcance.

### 1.6. Resultado esperado al aprobar este documento

Al aprobar este documento, SellUp tendrá una decisión clara:

# Antes de avanzar a mockups visuales de mayor detalle o al modelo de datos definitivo, se realizará una validación interna rápida de los wireframes funcionales más críticos.

Esa validación deberá enfocarse en comprobar la comprensión y utilidad de:

- Pipeline SellUp.

- Revisión de lote.

- Expediente de cuenta.

- Inteligencia comercial.

- Speech / preparación comercial.

# 2. Marco de revisión: qué estamos validando antes de diseñar visualmente

## 2.1. El MVP ya está cerrado; ahora se valida claridad de experiencia

SellUp ya tiene definido su MVP funcional:

# De prospecto a cuenta preparada para contacto

También tiene cerrados:

- El flujo operativo general.

- Los estados del Pipeline.

- La arquitectura de pantallas.

- Los wireframes funcionales de baja fidelidad.

Por tanto, esta etapa no busca decidir qué construir, sino validar si la experiencia propuesta se entiende, orienta y genera confianza antes de transformarla en diseño visual más detallado.

## 2.2. Diferencia entre tipos de decisión

### 2.2.1. Decisión funcional ya aprobada

Es una decisión que no debe reabrirse en esta fase.

Ejemplo:

- El Pipeline es la pantalla de entrada operativa.

- La revisión de lote es obligatoria.

- El Expediente es la pantalla contextual central.

### 2.2.2. Decisión de experiencia aún abierta

Es una decisión que afecta la claridad de uso, pero no cambia el alcance funcional.

Ejemplo:

- Cómo expresar visualmente los 4 macroestados del Pipeline.

- Cómo distribuir los bloques dentro del Expediente.

- Cómo mostrar la relación entre inteligencia y speech.

### 2.2.3. Hipótesis que conviene validar con usuarios internos

Es una suposición relevante que podría alterar la forma en que se diseñan los mockups si resulta falsa.

Ejemplo:

- Que los usuarios entienden qué significa “Cuentas listas para profundización”.

- Que la revisión de lote se percibe necesaria y útil, no como fricción.

- Que “Inteligencia parcial” explica adecuadamente por qué no se habilita Speech.

### 2.2.4. Detalle visual que puede resolverse después en mockups

Es una decisión que no necesita validación previa porque puede abordarse mediante criterio de diseño y refinarse más adelante.

Ejemplo:

- Si el Pipeline se presenta como kanban, lista agrupada o híbrido.

- Si el Expediente usa tabs, scroll con anclas o combinación.

- Si una alerta se ve como badge, banner o chip.

## 2.3. Principio de no sobrediseñar antes de validar lo crítico

SellUp debe avanzar de forma ordenada:

- Primero cerrar la lógica funcional.

- Luego validar comprensión de la experiencia.

- Después convertirla en diseño visual.

- Finalmente traducirla a modelo de datos e implementación.

Diseñar visualmente antes de validar los puntos críticos puede generar una falsa sensación de avance, pero aumenta el riesgo de reproceso.

## 2.4. Criterio general de revisión de cada wireframe

Cada pantalla o flujo se revisará desde siete preguntas:

### 2.4.1. Claridad del propósito

¿El usuario entiende para qué existe esta vista?

### 2.4.2. Comprensión del estado actual

¿El usuario entiende qué está pasando en ese momento?

### 2.4.3. Claridad de la acción principal

¿El siguiente paso esperado resulta evidente?

### 2.4.4. Riesgo de sobrecarga de información

¿Hay demasiados datos compitiendo al mismo nivel?

### 2.4.5. Necesidad de validación con usuarios

¿Una mala comprensión alteraría el diseño de la experiencia?

### 2.4.6. Riesgo de mala interpretación funcional

¿El usuario podría atribuirle a la pantalla un propósito equivocado?

### 2.4.7. Nivel de preparación para pasar a mockup

¿La vista ya puede diseñarse visualmente con confianza o necesita validación previa?

# 3. Decisiones ya cerradas que no deben reabrirse

## 3.1. MVP funcional aprobado

El MVP de SellUp será:

# De prospecto a cuenta preparada para contacto

No se reabre la posibilidad de ampliar el MVP hacia reuniones, propuestas, business cases o alertas avanzadas.

## 3.2. Pipeline SellUp / Prospección como pantalla de entrada operativa

La experiencia del MVP inicia en el:

# Pipeline SellUp / Prospección

No se construirá un Home o Dashboard operativo independiente como entrada principal en esta versión.

## 3.3. Cuatro macroestados funcionales del Pipeline MVP

Los macroestados del Pipeline ya fueron aprobados:

- Cuentas en preparación inicial.

- Cuentas listas para profundización.

- Inteligencia comercial lista.

- Preparadas para contacto.

Lo que se validará no es si deben existir, sino si se comprenden correctamente.

## 3.4. Expediente de cuenta como pantalla contextual central

El Expediente es la pantalla donde el usuario:

- Entiende la cuenta.

- Consulta outputs.

- Ejecuta agentes.

- Resuelve bloqueos.

- Revisa actividad y costos.

No debe degradarse a una simple ficha informativa.

## 3.5. Revisión de lote como experiencia funcional obligatoria

Los prospectos generados por lote deben ser revisados antes de convertirse en cuentas operativas del Pipeline.

No se avanza automáticamente todo el lote.

## 3.6. Inteligencia comercial y Speech como bloques embebidos dentro del Expediente

No serán módulos separados de navegación en el MVP.
 Viven dentro del Expediente y se conectan como parte del trabajo contextual de una cuenta.

## 3.7. Uso de IA y costos como vista mínima del MVP

Esta vista existe en el MVP para garantizar observabilidad básica sobre:

- Ejecuciones.

- Consumo.

- Costos.

- Uso por agente.

No se reabre su presencia como vista mínima.

## 3.8. Configuración e Integraciones como vista mínima administrativa

También está cerrada su presencia en el MVP para gobernar aspectos mínimos como:

- Proveedor de IA.

- Tarifas.

- Automatizaciones básicas.

- Validación o referencia HubSpot si aplica.

- Estado de integraciones mínimas.

## 3.9. Creación manual y generación por lote iniciadas desde Pipeline

Los dos puntos de entrada funcional principales del MVP se activan desde Pipeline:

- Crear prospecto manual.

- Generar prospectos por lote.

## 3.10. Revisión humana en decisiones críticas

Queda cerrado que SellUp no debe sobreautomatizar decisiones sensibles.

Requieren revisión humana:

### 3.10.1. Aprobar o descartar prospectos de lote

### 3.10.2. Resolver duplicidades ambiguas

### 3.10.3. Decidir si regenerar inteligencia o speech

### 3.10.4. Evitar profundizar automáticamente cuentas no revisadas

# 4. Decisiones abiertas que requieren resolución antes de mockups

Las decisiones abiertas deben clasificarse en dos grupos:

## 4.1. Grupo A — Decisiones o hipótesis que sí conviene validar con usuarios internos o stakeholders

Estas decisiones afectan la comprensión funcional del producto y, si se interpretan mal, podrían exigir ajustes relevantes antes de diseñar visualmente.

### 4.1.1. Comprensión de los 4 macroestados del Pipeline

Debe validarse si perfiles comerciales entienden con facilidad:

- Qué significa cada estado.

- Qué diferencia hay entre “Preparación inicial” y “Listas para profundización”.

- Por qué “Inteligencia comercial lista” ocurre antes de “Preparadas para contacto”.

### 4.1.2. Claridad del flujo generar lote → revisar → aprobar

Debe validarse si el usuario comprende que:

- Generar prospectos no crea automáticamente cuentas operativas.

- Primero se revisa el lote.

- Solo los aprobados avanzan al Pipeline.

- Los descartados no se profundizan.

### 4.1.3. Utilidad del Expediente para entender qué se sabe, qué falta y qué sigue

Debe comprobarse si el Expediente logra ser una pantalla de continuidad y no solo una acumulación de bloques.

El usuario debería poder responder rápidamente:

- Qué información existe.

- Qué output ya fue generado.

- Qué falta.

- Qué acción conviene ejecutar.

### 4.1.4. Comprensión de inteligencia suficiente vs. inteligencia parcial

Debe validarse si el usuario entiende:

- Por qué una inteligencia puede considerarse insuficiente.

- Por qué una inteligencia parcial no habilita speech automáticamente.

- Qué puede hacer para mejorarla.

### 4.1.5. Utilidad percibida del Speech

Debe validarse si el output de Speech se percibe como:

- Aprovechable.

- Contextual.

- Útil para preparar contacto.

- Suficientemente conectado con la inteligencia previa.

### 4.1.6. Claridad de “Cuenta preparada para contacto”

Debe comprobarse si este estado se entiende como:

- Lista para iniciar una acción comercial inicial.

- No como un cierre, aprobación formal o cambio de etapa comercial en HubSpot.

### 4.1.7. Comprensión de las alertas de duplicidad

Debe revisarse si:

- La duplicidad previa en creación manual se entiende.

- La duplicidad en lotes se interpreta como señal de revisión.

- La referencia con HubSpot no confunde al usuario ni parece sincronización profunda.

## 4.2. Grupo B — Decisiones que pueden resolverse durante mockups o diseño UI sin requerir validación previa

Estas decisiones no cambian el corazón funcional del MVP y pueden resolverse con criterio de diseño, pruebas internas del equipo de producto y refinamiento posterior.

### 4.2.1. Forma visual final del Pipeline

Puede resolverse después:

- Kanban.

- Lista agrupada.

- Formato híbrido.

### 4.2.2. Uso de tabs o scroll en el Expediente

Puede definirse en mockups según:

- Densidad del contenido.

- Facilidad de navegación.

- Jerarquía visual.

### 4.2.3. Modalidad visual del flujo manual

Puede decidirse entre:

- Pantalla completa.

- Flujo en pasos.

- Modal amplio.

### 4.2.4. Densidad exacta de tarjetas o tablas

El tamaño, cantidad de columnas y nivel de resumen puede refinarse en diseño visual.

### 4.2.5. Sistema visual de badges, chips, alertas y mensajes

No requiere validación previa de concepto.
 Sí deberá cuidarse en UI para evitar saturación.

### 4.2.6. Orden visual exacto de acciones secundarias

Mientras se conserve la jerarquía funcional, puede resolverse en diseño.

### 4.2.7. Presentación específica de costos y ejecución

La vista de Uso de IA y costos ya está aprobada.
 La granularidad visual puede definirse posteriormente.

### 4.2.8. Profundidad visual de Configuración e Integraciones

La estructura funcional ya está definida; su forma final puede simplificarse en mockups.

# 5. Hipótesis de UX más críticas a validar

## 5.1. Hipótesis 1 — El Pipeline permite entender rápidamente qué cuentas requieren acción

El usuario debería poder identificar con facilidad:

- Qué cuentas están listas para avanzar.

- Cuáles están bloqueadas.

- Cuáles necesitan revisión.

## 5.2. Hipótesis 2 — Los 4 macroestados se entienden sin explicación extensa

Si los estados requieren demasiada explicación, su naming o la forma de presentarlos podría necesitar ajuste antes de mockups.

## 5.3. Hipótesis 3 — El usuario comprende la diferencia entre estado principal, subestado y próxima acción

El usuario debe distinguir:

- Dónde está la cuenta.

- Qué condición especial tiene.

- Qué se espera que haga.

## 5.4. Hipótesis 4 — Crear prospecto manual se percibe como un flujo simple y seguro

El usuario no debería sentir que necesita llenar demasiado o conocer demasiados detalles para iniciar.

## 5.5. Hipótesis 5 — La alerta de duplicidad no genera confusión ni bloqueo excesivo

Debe ayudar a decidir, no parecer un error técnico o un freno injustificado.

## 5.6. Hipótesis 6 — La lógica generar lote → revisar → aprobar es clara

Este punto es crítico porque evita gasto innecesario y sostiene la lógica de calidad del MVP.

## 5.7. Hipótesis 7 — La revisión de lote permite decidir sin volverse pesada

Debe mostrar información suficiente sin convertirse en una tabla abrumadora.

## 5.8. Hipótesis 8 — El Expediente ayuda a entender qué se sabe, qué falta y qué sigue

Este es uno de los núcleos de SellUp.
 Si el Expediente no lo logra, la experiencia pierde continuidad.

## 5.9. Hipótesis 9 — El estado “Inteligencia suficiente / parcial” resulta comprensible

Debe ser evidente por qué una cuenta puede o no pasar al paso de Speech.

## 5.10. Hipótesis 10 — El usuario entiende cuándo puede generar Speech

No debe necesitar interpretar demasiado para saber si el siguiente paso está habilitado.

## 5.11. Hipótesis 11 — El output de Speech se percibe como utilizable

Debe sentirse como apoyo real al contacto comercial, no como texto decorativo o genérico.

## 5.12. Hipótesis 12 — La vista de Uso de IA y costos aporta control sin distraer al vendedor

La vista debe existir, pero su valor y tono deben ser de observabilidad, no de sobrecarga técnica.

## 5.13. Hipótesis 13 — Configuración e Integraciones se percibe administrable, no excesivamente técnica

Debe ser entendible para perfiles administradores funcionales, sin exigir lectura de detalles de infraestructura.

# 6. Revisión estratégica del Pipeline SellUp / Prospección

## 6.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Es la pantalla de entrada operativa.

- Contiene los 4 macroestados.

- Desde aquí se crea prospecto manual.

- Desde aquí se genera lote.

- Permite abrir Expediente.

- Puede mostrar bloque resumido de pendientes, si se justifica en diseño.

## 6.2. Aspectos que conviene validar

### 6.2.1. Claridad de los 4 macroestados

Debe comprobarse si la nomenclatura es comprensible y si el orden refleja una progresión natural.

### 6.2.2. Comprensión del bloque opcional de pendientes clave

Debe revisarse si aporta valor o si repite lo que ya se ve en el Pipeline.

### 6.2.3. Visibilidad de acciones globales

Validar si los usuarios identifican con facilidad:

- Crear prospecto manual.

- Generar prospectos por lote.

### 6.2.4. Lectura de acciones contextuales por cuenta

Validar si entienden:

- Qué acción está disponible según estado.

- Qué cuentas necesitan atención inmediata.

### 6.2.5. Entendimiento de qué cuentas requieren atención

Comprobar si los subestados y señales de bloqueo son suficientes para decidir dónde actuar.

## 6.3. Riesgos de UX

### 6.3.1. Saturación visual por demasiados subestados

### 6.3.2. Competencia entre CTAs globales y CTAs contextuales

### 6.3.3. Confusión entre Pipeline SellUp y CRM tradicional

### 6.3.4. Dificultad para entender qué hacer primero

## 6.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Estas pueden resolverse en mockups:

- Kanban, lista agrupada o híbrido.

- Densidad de cada tarjeta.

- Ubicación del bloque de pendientes.

- Representación visual de subestados.

## 6.5. Recomendación de validación previa a mockup

Sí requiere validación rápida con usuarios internos.

El Pipeline es la puerta de entrada del MVP.
 Si no se entiende con claridad, toda la experiencia posterior se debilita.

## 6.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad máxima

# 7. Revisión estratégica del flujo de creación manual

## 7.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Se inicia desde Pipeline.

- Pide información mínima.

- Debe intentar validar duplicidad antes de crear cuando sea posible.

- Puede crear la cuenta aunque no tenga datos suficientes para enriquecer.

- Debe mostrar resultado de creación y salida hacia Expediente o Pipeline.

## 7.2. Aspectos que conviene validar

### 7.2.1. Claridad del formulario inicial

### 7.2.2. Comprensión de campos mínimos vs. opcionales

### 7.2.3. Manejo de duplicidad previa

### 7.2.4. Entendimiento de enriquecimiento pendiente o insuficiente

### 7.2.5. Claridad de la salida hacia Expediente o Pipeline

## 7.3. Riesgos de UX

### 7.3.1. Que el usuario espere enriquecimiento completo inmediato

### 7.3.2. Que la alerta de duplicidad parezca un error técnico

### 7.3.3. Que la salida del flujo no deje claro qué sigue

## 7.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Pantalla completa o paso guiado.

- Orden de campos.

- Estilo de alerta de duplicidad.

- Forma del mensaje de creación exitosa.

## 7.5. Recomendación de validación previa a mockup

Puede validarse de forma secundaria dentro de la misma sesión que revise Pipeline y Expediente.

No requiere ser la validación principal, pero sí conviene observar si el flujo se entiende sin explicación extensa.

## 7.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad media

# 8. Revisión estratégica de generación y revisión de lote

## 8.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Generación inicia desde Pipeline.

- Se piden criterios básicos.

- El resultado no se convierte automáticamente en cuentas operativas.

- Existe una experiencia de revisión de lote.

- Solo los aprobados avanzan al Pipeline.

- Las acciones masivas simples son deseables si no complican el MVP.

## 8.2. Aspectos que conviene validar en generación

### 8.2.1. Claridad de criterios solicitados

### 8.2.2. Comprensión del paso de generación

### 8.2.3. Expectativa sobre calidad de resultados

## 8.3. Aspectos que conviene validar en revisión de lote

### 8.3.1. Comprensión del flujo generar → revisar → aprobar/descartar

### 8.3.2. Claridad de señales de duplicidad

### 8.3.3. Claridad de completitud y enriquecimiento parcial

### 8.3.4. Comprensión del CTA “Enviar aprobados al Pipeline”

### 8.3.5. Necesidad real de acciones masivas simples en MVP

## 8.4. Riesgos de UX

### 8.4.1. Revisión demasiado pesada

### 8.4.2. Señales de calidad poco comprensibles

### 8.4.3. Acciones masivas que incentiven aprobar sin evaluar

### 8.4.4. No entender por qué un prospecto no avanza automáticamente

## 8.5. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Tabla o cards de revisión.

- Densidad visual de señales.

- Posición de acciones masivas.

- Nivel de detalle expandible.

## 8.6. Recomendación de validación previa a mockup

Sí requiere validación prioritaria.

La revisión de lote es una de las experiencias más nuevas y más sensibles del MVP, porque combina:

- IA.

- Decisión humana.

- Control de calidad.

- Control de costo.

## 8.7. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad máxima

# 9. Revisión estratégica del Expediente de cuenta

## 9.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Es la pantalla contextual central.

- Muestra estado, subestado y próxima acción.

- Incluye:

  - Resumen.

  - Datos de cuenta.

  - Inteligencia comercial.

  - Speech.

  - Actividad.

  - Costos / ejecuciones.

- Permite ejecutar acciones clave.

## 9.2. Aspectos que conviene validar

### 9.2.1. Claridad del encabezado

### 9.2.2. Comprensión de estado y subestado

### 9.2.3. Valor de la próxima acción sugerida

### 9.2.4. Comprensión de las secciones internas

### 9.2.5. Balance entre información visible y detalle secundario

### 9.2.6. Claridad de acciones clave

- Completar datos.

- Resolver duplicidad.

- Reintentar enriquecimiento.

- Generar inteligencia.

- Generar speech.

## 9.3. Riesgos de UX

### 9.3.1. Expediente demasiado denso

### 9.3.2. Competencia entre resumen, datos, outputs y actividad

### 9.3.3. Dificultad para distinguir consulta vs. acción

### 9.3.4. Pérdida de foco si todo queda visible al mismo nivel

## 9.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Tabs vs. scroll.

- Orden visual de bloques.

- Qué queda fijo en encabezado.

- Cómo se muestra actividad y costos.

## 9.5. Recomendación de validación previa a mockup

Sí requiere validación prioritaria.

El Expediente es el núcleo contextual de SellUp.
 Si no resulta claro, se debilita la promesa de centralización y continuidad del producto.

## 9.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad máxima

# 10. Revisión estratégica del bloque de Inteligencia comercial

## 10.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Vive dentro del Expediente.

- Debe indicar estado del output.

- Puede ser suficiente, parcial, requerir revisión o regeneración.

- Solo si es suficiente habilita Speech.

- Permite regenerar.

## 10.2. Aspectos que conviene validar

### 10.2.1. Utilidad percibida del output

### 10.2.2. Claridad del estado:

- Suficiente.

- Parcial.

- Requiere revisión.

- Requiere regeneración.

### 10.2.3. Comprensión de cuándo habilita Speech

### 10.2.4. Claridad del CTA de regeneración

### 10.2.5. Suficiencia de la información visible por defecto

## 10.3. Riesgos de UX

### 10.3.1. Output demasiado largo

### 10.3.2. Estado “parcial” ambiguo

### 10.3.3. Usuario no entiende por qué aún no puede generar Speech

### 10.3.4. Regeneración sin claridad de qué mejorará

## 10.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Qué bloques quedan expandidos.

- Qué partes se resumen.

- Cómo se representa visualmente el estado.

- Cómo se vincula con el CTA de Speech.

## 10.5. Recomendación de validación previa a mockup

Sí requiere validación prioritaria, especialmente dentro del recorrido conectado Expediente → Inteligencia → Speech.

## 10.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad alta

# 11. Revisión estratégica del bloque de Speech / preparación comercial

## 11.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Vive dentro del Expediente.

- Depende de inteligencia suficiente.

- Puede ser generado, regenerado, fallido o descartado.

- Una cuenta queda preparada para contacto si tiene inteligencia suficiente y un speech válido no descartado.

## 11.2. Aspectos que conviene validar

### 11.2.1. Aprovechabilidad real del output

### 11.2.2. Claridad de “Cuenta preparada para contacto”

### 11.2.3. Comprensión de regenerar vs. descartar

### 11.2.4. Relación perceptible con Inteligencia comercial previa

### 11.2.5. Si los bloques propuestos del speech son suficientes:

- Speech principal.

- Mensaje inicial.

- Ángulo de abordaje.

- Preguntas exploratorias.

- Perfil objetivo.

## 11.3. Riesgos de UX

### 11.3.1. Que se perciba como texto genérico

### 11.3.2. Que “preparada para contacto” se entienda como aprobación comercial formal

### 11.3.3. Que regenerar speech se use en exceso por falta de confianza

### 11.3.4. Que el vínculo con la inteligencia previa no sea evidente

## 11.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Nivel de detalle inicial del speech.

- Orden de sus bloques.

- Cómo se muestra que la cuenta queda preparada.

- Si se despliega o colapsa contenido largo.

## 11.5. Recomendación de validación previa a mockup

Sí requiere validación prioritaria dentro del recorrido conectado del Expediente.

El Speech es uno de los principales outputs de valor del MVP.

## 11.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad alta

# 12. Revisión estratégica de Uso de IA y costos

## 12.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Es una vista mínima del MVP.

- Debe permitir consultar:

  - Ejecuciones.

  - Costo acumulado.

  - Consumo por agente.

  - Fallos o regeneraciones con costo.

- Puede incorporar filtros básicos si aportan valor.

## 12.2. Aspectos que conviene validar

### 12.2.1. Si la vista aporta valor real en MVP

### 12.2.2. Qué indicadores son imprescindibles

### 12.2.3. Si ejecuciones, costo acumulado y consumo por agente son suficientes

### 12.2.4. Si filtros básicos agregan valor o complejidad

### 12.2.5. Qué datos deben ser visibles para consulta rápida

## 12.3. Riesgos de UX

### 12.3.1. Convertirla en dashboard demasiado técnico

### 12.3.2. Mostrar métricas que el usuario operativo no necesita

### 12.3.3. Dificultar lectura del costo por agente o ejecución

## 12.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Formato de resumen.

- Filtros visibles.

- Profundidad de tabla.

- Jerarquía entre costo global y desglose.

## 12.5. Recomendación de validación previa a mockup

No requiere validación prioritaria con usuarios vendedores.
 Puede revisarse de manera ligera con:

- Stakeholder de proyecto.

- Perfil administrador.

- Perfil con interés en control de consumo.

## 12.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad media-baja

# 13. Revisión estratégica de Configuración e Integraciones

## 13.1. Lo que ya está funcionalmente cerrado

- Es una vista mínima administrativa.

- Debe incluir:

  - Proveedor de IA.

  - Tarifas.

  - Automatización de enriquecimiento.

  - Validación básica HubSpot si aplica.

  - Estado de integraciones mínimas.

  - Proveedor de prospección/enriquecimiento si corresponde.

## 13.2. Aspectos que conviene validar

### 13.2.1. Qué configuraciones deben resolverse antes del uso del MVP

### 13.2.2. Qué puede simplificarse

### 13.2.3. Qué información de estado de integración es realmente necesaria

### 13.2.4. Si la validación HubSpot debe mostrarse desde esta vista

### 13.2.5. Claridad de proveedor de IA, tarifas y automatización de enriquecimiento

## 13.3. Riesgos de UX

### 13.3.1. Pantalla demasiado técnica

### 13.3.2. Configuraciones poco comprensibles para administrador funcional

### 13.3.3. Mostrar demasiado de integraciones futuras que no operan en MVP

### 13.3.4. Mezclar configuración operativa con detalle técnico innecesario

## 13.4. Decisiones de diseño aún abiertas

Pueden resolverse en mockups:

- Agrupación de secciones.

- Nivel de detalle visible.

- Estados de integración.

- Forma de mostrar configuraciones sensibles.

## 13.5. Recomendación de validación previa a mockup

No requiere validación prioritaria con usuarios comerciales.

Conviene revisarla de forma breve con un stakeholder funcional o responsable de operación/configuración.

## 13.6. Nivel de prioridad para prototipado

# Prioridad media-baja

# 14. Riesgos transversales de UX detectados antes de mockups

## 14.1. Riesgo de saturación visual por estados y subestados

SellUp necesita mostrar progreso y excepciones, pero si se representan demasiadas señales simultáneas, el usuario podría no entender qué priorizar.

## 14.2. Riesgo de que el usuario no entienda qué acción sigue

Una pantalla con buena información pero sin orientación clara pierde valor operativo.

## 14.3. Riesgo de que SellUp se perciba como CRM alterno

El Pipeline y Empresas / Cuentas deben sentirse como capas de preparación e inteligencia, no como reemplazo de HubSpot.

## 14.4. Riesgo de que el Expediente concentre demasiado contenido sin jerarquía suficiente

El Expediente debe ser potente, pero no convertirse en una pantalla pesada y confusa.

## 14.5. Riesgo de que la revisión de lote se vuelva lenta o pesada

Si la experiencia exige demasiada lectura por prospecto, se pierde eficiencia.

## 14.6. Riesgo de que outputs de IA no se perciban como confiables o útiles

Esto afecta especialmente:

- Inteligencia comercial.

- Speech.

## 14.7. Riesgo de que costos y configuración resten foco al flujo principal

Estas vistas son necesarias, pero deben ocupar el lugar adecuado en la arquitectura.

## 14.8. Riesgo de depender demasiado de texto explicativo en lugar de estructura clara

Si el usuario solo comprende una pantalla porque hay mucho texto explicativo, la arquitectura necesita revisión.

# 15. Elementos que podrían requerir simplificación antes de UI

## 15.1. Bloque superior de pendientes en Pipeline

Debe evaluarse si realmente agrega foco o si recarga una pantalla que ya organiza pendientes por estado.

## 15.2. Cantidad de información visible en tarjetas de cuenta

Debe limitarse a lo necesario para decidir la acción inmediata.

## 15.3. Número de señales mostradas en revisión de lote

No todas las señales deben competir visualmente al mismo nivel.

## 15.4. Profundidad inicial de la sección de Datos de cuenta

El expediente no debe abrir mostrando demasiados campos si lo relevante es el siguiente paso.

## 15.5. Densidad del bloque de Inteligencia comercial

Puede requerir resúmenes y despliegue progresivo.

## 15.6. Densidad del bloque de Speech

Debe priorizar la parte utilizable del output.

## 15.7. Métricas visibles en Uso de IA y costos

Conviene evitar exceso de tecnicismo en primera lectura.

## 15.8. Cantidad de configuraciones visibles en Configuración e Integraciones

Debe mostrarse solo lo necesario para operar el MVP.

# 16. Wireframes que conviene validar con usuarios internos o stakeholders antes de mockups

## 16.1. Validación prioritaria 1 — Pipeline SellUp / Prospección

Porque es la entrada al sistema y organiza todo el avance operativo.

## 16.2. Validación prioritaria 2 — Revisión de lote generado

Porque define una experiencia nueva, sensible y directamente conectada con control de calidad y costos.

## 16.3. Validación prioritaria 3 — Expediente de cuenta

Porque es la pantalla central de continuidad de SellUp.

## 16.4. Validación prioritaria 4 — Inteligencia comercial + Speech dentro del Expediente

Porque validan si los outputs principales del MVP se entienden, se encadenan y parecen útiles.

## 16.5. Validación secundaria — Flujo de creación manual

Puede revisarse junto con Pipeline y Expediente.

## 16.6. Validación secundaria — Uso de IA y costos

Puede revisarse con stakeholders de control, no necesariamente con usuarios principales del flujo comercial.

## 16.7. Validación secundaria — Configuración e Integraciones

Puede revisarse con perfil administrador o responsable funcional.

## 16.8. Criterio para priorizar qué validar primero

Se priorizan wireframes que:

- Representan el corazón del MVP.

- Afectan comprensión del flujo.

- Pueden generar reproceso visual o funcional si se interpretan mal.

- Determinan qué conviene prototipar primero.

# 17. Propuesta de validación interna rápida

## 17.1. Objetivo de la validación interna

Realizar una validación breve, enfocada y accionable de los wireframes funcionales críticos para confirmar si:

- El flujo principal se entiende.

- Las decisiones humanas están claras.

- El Expediente comunica continuidad.

- Inteligencia y Speech se perciben útiles.

- No hay confusiones graves antes de avanzar a mockups.

## 17.2. Perfiles recomendados a consultar

### 17.2.1. Vendedor / BD

Es el usuario principal del MVP.
 Debe validar:

- Pipeline.

- Lotes.

- Expediente.

- Inteligencia.

- Speech.

### 17.2.2. Manager comercial

Puede aportar sobre:

- Claridad del avance por cuenta.

- Estados del Pipeline.

- Valor de saber qué cuentas están listas o bloqueadas.

### 17.2.3. Administrador o perfil operativo responsable de configuración

Puede revisar brevemente:

- Configuración.

- Uso de IA y costos.

- Viabilidad operativa mínima.

### 17.2.4. Stakeholder de negocio del proyecto

Debe ayudar a verificar que los wireframes mantienen coherencia con la intención original de SellUp y no derivan hacia un CRM paralelo.

## 17.3. Modalidad recomendada

La validación debe ser rápida, interna y orientada a decisiones.

Formato sugerido:

- Sesiones breves de revisión guiada.

- Uso de los wireframes funcionales aprobados.

- Recorridos narrados con escenarios concretos.

- Preguntas de comprensión y utilidad.

- Registro de confusiones, dudas y oportunidades de simplificación.

No se requiere todavía investigación extensa ni pruebas formales de usabilidad de alta fidelidad.

## 17.4. Escenarios mínimos de validación

### 17.4.1. Escenario 1 — Generar y revisar prospectos por lote

El participante debe recorrer conceptualmente:

Pipeline

→ Generar prospectos por lote

→ Revisar lote

→ Aprobar una cuenta

→ Enviarla al Pipeline

→ Abrir Expediente

→ Comprender qué sigue



### 17.4.2. Escenario 2 — Cuenta con inteligencia parcial

El participante debe recorrer:

Expediente

→ Revisar Inteligencia comercial

→ Entender que está parcial

→ Comprender por qué aún no genera Speech

→ Identificar si debe regenerar o revisar datos



### 17.4.3. Escenario 3 — Cuenta con inteligencia suficiente y Speech generado

El participante debe recorrer:

Expediente

→ Inteligencia suficiente

→ Generar Speech

→ Revisar output

→ Entender que la cuenta queda preparada para contacto



### 17.4.4. Escenario 4 — Creación manual con posible duplicidad

El participante debe entender:

Pipeline

→ Crear prospecto manual

→ Alerta de posible duplicidad

→ Decidir revisar cuenta existente o continuar



## 17.5. Preguntas guía principales

### Sobre Pipeline

- ¿Qué entiendes que representa cada etapa?

- ¿Cuál sería tu siguiente acción con esta cuenta?

- ¿Qué cuentas revisarías primero?

### Sobre revisión de lote

- ¿Qué significa aprobar un prospecto?

- ¿Por qué no todos pasan automáticamente al Pipeline?

- ¿Qué te haría descartar uno?

### Sobre Expediente

- ¿Qué te dice esta pantalla sobre la cuenta?

- ¿Qué sabes ya?

- ¿Qué falta?

- ¿Qué harías después?

### Sobre Inteligencia comercial

- ¿Qué significa que sea suficiente o parcial?

- ¿Qué harías si el resultado es parcial?

### Sobre Speech

- ¿Este output te serviría para preparar contacto?

- ¿Qué te haría regenerarlo?

- ¿Qué entiendes por “cuenta preparada para contacto”?

## 17.6. Hallazgos que obligarían a ajustar los wireframes antes de mockups

Se deben ajustar los wireframes antes de mockups si aparecen patrones como:

- Los usuarios no entienden la diferencia entre los 4 macroestados.

- La revisión de lote se percibe confusa o innecesaria.

- No se entiende por qué aprobar prospectos antes de profundizar.

- El Expediente no permite identificar con claridad qué sigue.

- “Inteligencia parcial” se interpreta de forma ambigua.

- No queda claro cuándo se habilita Speech.

- El Speech se percibe irrelevante, genérico o desconectado.

- “Preparada para contacto” se interpreta erróneamente como etapa comercial formal o cierre de validación.

## 17.7. Hallazgos que pueden documentarse y resolverse después en diseño visual

No requieren frenar el avance si aparecen dudas sobre:

- Estilo de tarjetas.

- Orden exacto de bloques.

- Uso de tabs o scroll.

- Forma de mostrar alertas.

- Nivel de densidad visual.

- Ubicación de botones secundarios.

- Necesidad de iconografía.

- Copy más amigable de títulos o microtextos.

Estos puntos pueden refinarse en mockups sin alterar el flujo funcional.

# 18. Priorización de pantallas y recorridos para prototipado

## 18.1. Criterio de priorización

Se priorizan los elementos que:

- Representan el corazón del MVP.

- Tienen mayor incertidumbre de experiencia.

- Pueden generar mayor confusión si no se resuelven bien.

- Condicionan el diseño de pantallas posteriores.

- Permiten validar el valor del producto de forma conectada.

## 18.2. Prototipo prioritario 1 — Flujo de prospección por lote hasta comprensión de próxima acción

### Recorrido recomendado

Pipeline

→ Generar prospectos por lote

→ Revisar lote

→ Aprobar cuenta

→ Abrir Expediente

→ Comprender próxima acción

### Por qué debe prototiparse primero

Este recorrido valida:

- El punto de entrada del MVP.

- La lógica de generación asistida.

- La revisión humana como control de calidad.

- La transición entre lote y cuenta operativa.

- La utilidad del Expediente como destino posterior.

- La comprensión del siguiente paso antes de generar inteligencia.

Es el recorrido que mejor prueba si SellUp logra transformar una solicitud de prospección en una cuenta lista para avanzar con claridad.

## 18.3. Prototipo prioritario 2 — Flujo de inteligencia a Speech dentro del Expediente

### Recorrido recomendado

Expediente

→ Revisar Inteligencia comercial

→ Entender si es suficiente o parcial

→ Generar Speech

→ Ver si la cuenta queda preparada para contacto

### Por qué debe prototiparse segundo

Este recorrido valida:

- La continuidad entre outputs.

- La diferencia entre output útil y output insuficiente.

- La percepción de valor de la inteligencia comercial.

- La percepción de utilidad del Speech.

- El criterio funcional que marca una cuenta como preparada para contacto.

Es el recorrido que mejor prueba si SellUp entrega realmente el valor prometido por su MVP:
 convertir una cuenta identificada en una cuenta preparada para un contacto comercial más inteligente.

## 18.4. Prioridad 3 — Creación manual de prospecto

Debe prototiparse después, aprovechando patrones ya definidos en Pipeline y Expediente.

## 18.5. Prioridad 4 — Uso de IA y costos

Puede prototiparse una vez resueltos los recorridos principales.

## 18.6. Prioridad 5 — Configuración e Integraciones

Puede desarrollarse visualmente después del núcleo operativo, conservando su definición funcional mínima.

## 18.7. Qué conviene prototipar como flujo conectado y qué como pantalla aislada

### Como flujos conectados

- Prospección por lote → revisión → expediente.

- Expediente → inteligencia → speech → preparada para contacto.

### Como pantallas o vistas aisladas

- Empresas / Cuentas.

- Uso de IA y costos.

- Configuración e Integraciones.

# 19. Criterios para considerar los wireframes listos para evolucionar a mockups

## 19.1. El flujo principal se entiende de principio a fin

Los usuarios comprenden cómo una cuenta avanza desde la entrada hasta quedar preparada para contacto.

## 19.2. Los usuarios comprenden los 4 macroestados del Pipeline

No requieren explicación extensa para interpretar su significado general.

## 19.3. La revisión de lote se percibe clara y controlable

Los usuarios entienden:

- Por qué existe.

- Qué hacer allí.

- Cómo una cuenta avanza al Pipeline.

## 19.4. El Expediente permite entender estado, contexto y siguiente acción

Debe ser evidente:

- Qué se sabe.

- Qué falta.

- Qué sigue.

## 19.5. Inteligencia y Speech se entienden como outputs encadenados

No se perciben como piezas aisladas.

## 19.6. Los bloqueos, alertas y regeneraciones resultan comprensibles

El usuario entiende qué ocurrió y qué puede hacer.

## 19.7. No hay sobrecarga evidente de información crítica

Las pantallas se perciben enfocadas, no saturadas.

## 19.8. Las acciones principales se perciben ubicadas donde el usuario espera

No se requiere explicación larga para identificar qué hacer.

## 19.9. Los elementos aún abiertos pueden resolverse en mockups sin cambiar el flujo funcional

Esto confirma que la estructura base es sólida.

## 19.10. Se documentaron los hallazgos de validación o las decisiones asumidas

Toda decisión relevante debe quedar registrada antes de avanzar.

# 20. Decisiones que este documento cierra

## 20.1. Qué wireframes deben validarse antes de diseñar mockups

Deben validarse prioritariamente:

- Pipeline SellUp / Prospección.

- Revisión de lote.

- Expediente de cuenta.

- Inteligencia comercial.

- Speech / preparación comercial.

## 20.2. Qué hipótesis de UX son críticas

Quedan identificadas las hipótesis de comprensión, utilidad y claridad que deben observarse.

## 20.3. Qué decisiones de diseño no deben postergarse

No deben postergarse:

- Comprensión de macroestados.

- Flujo lote → revisión → aprobación.

- Claridad del Expediente.

- Inteligencia suficiente vs. parcial.

- Utilidad percibida del Speech.

## 20.4. Qué elementos pueden definirse directamente durante mockups

Pueden resolverse después:

- Kanban vs. lista vs. híbrido.

- Tabs vs. scroll en Expediente.

- Estilo de badges y alertas.

- Densidad exacta de tarjetas y tablas.

- Forma visual de flujos manuales.

## 20.5. Qué pantallas deben prototiparse primero

Primero deben prototiparse los dos recorridos conectados definidos en la Sección 18.

## 20.6. Qué riesgos requieren ajuste antes de avanzar

Requieren ajuste previo si impactan comprensión del flujo, utilidad del Expediente o valor de outputs.

## 20.7. Qué criterio habilita pasar a la siguiente fase

Se habilita el paso a mockups cuando la validación interna confirme que:

- La lógica principal se entiende.

- Los wireframes críticos no generan confusión grave.

- Los riesgos centrales están controlados o documentados.

# 21. Decisiones que quedarán abiertas después del documento

## 21.1. Layout visual definitivo de cada pantalla

## 21.2. Sistema visual de estados, alertas y badges

## 21.3. Diseño exacto de tarjetas, tablas y bloques

## 21.4. Copy final de mensajes, CTAs y títulos

## 21.5. Comportamiento responsive

## 21.6. Componentes reutilizables

## 21.7. Modelo de datos y relaciones técnicas

## 21.8. Detalle de permisos progresivos por rol

# 22. Recomendación final del siguiente paso del proyecto

## 22.1. Recomendación oficial

La recomendación oficial después de aprobar este documento es:

# Realizar una validación interna rápida de los wireframes funcionales más críticos antes de avanzar a mockups visuales de mayor detalle o al modelo de datos definitivo.

## 22.2. Justificación de la recomendación

Esta recomendación se sostiene por cuatro razones:

- El MVP ya está funcionalmente definido, pero varias hipótesis de comprensión aún no han sido contrastadas.

- Los wireframes críticos contienen decisiones que afectan directamente el valor percibido del producto, especialmente Pipeline, revisión de lote, Expediente, Inteligencia y Speech.

- Avanzar a mockups sin validar podría convertir dudas funcionales en layouts aparentemente cerrados, aumentando reprocesos posteriores.

- Avanzar al modelo de datos definitivo antes de probar la experiencia podría rigidizar estructuras que aún conviene ajustar desde la lógica de uso.

## 22.3. Qué debe validarse antes de la siguiente fase

Como mínimo:

- Comprensión de macroestados.

- Claridad de revisión de lote.

- Utilidad y estructura del Expediente.

- Inteligencia suficiente vs. parcial.

- Aprovechabilidad del Speech.

- Comprensión de “preparada para contacto”.

## 22.4. Qué sigue después de la validación

Una vez realizada la validación interna rápida, SellUp podrá tomar una decisión fundamentada entre:

- Ajustar wireframes funcionales si emergen confusiones relevantes.

- Avanzar a mockups funcionales de las pantallas prioritarias.

- Iniciar, cuando la experiencia esté suficientemente clara, el modelo de datos del MVP.

La ruta esperada, si la validación no revela problemas estructurales, será avanzar a:

# 23 — Mockups funcionales de las pantallas críticas del MVP de SellUp

o al documento equivalente que formalice la transición a diseño visual de mayor detalle.

# 23. Cierre del documento

## 23.1. Qué queda definido al aprobar esta validación funcional

Este documento deja aprobado que SellUp no avanzará de forma inmediata a diseño visual detallado ni a modelo de datos definitivo sin antes contrastar los wireframes funcionales críticos.

## 23.2. Cómo protege al proyecto de diseñar visualmente sobre supuestos débiles

Al validar primero las hipótesis esenciales de comprensión y utilidad, el proyecto reduce riesgo de:

- Diseñar pantallas bonitas pero confusas.

- Sobrecargar el Expediente.

- Estructurar mal el Pipeline.

- Desperdiciar esfuerzo en flujos poco claros.

- Traducir a datos decisiones de experiencia aún inmaduras.

## 23.3. Cómo prepara una fase de mockups más segura

La validación interna permitirá llegar a mockups con:

- Menor ambigüedad.

- Priorización correcta de recorridos.

- Riesgos funcionales más controlados.

- Mejor criterio para decidir jerarquía visual.

## 23.4. Cómo prepara una futura transición al modelo de datos del MVP

Una experiencia validada permitirá definir el modelo de datos con mayor seguridad, porque ya se habrá confirmado:

- Qué estados realmente deben verse.

- Qué decisiones deben persistirse.

- Qué outputs necesitan relación.

- Qué actividad debe registrarse.

- Qué señales de revisión o bloqueo son críticas.

Así, el modelo de datos se construirá desde una experiencia funcional más madura, no desde supuestos tempranos.